AlumiGest

Plano de Gerência de Configuração

Santa Rita - PB
Agosto de 2026

# Revisões

| Data | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- |
| 03/08/2026 | Versão inicial do Plano de Gerência de Configuração para o projeto AlumiGest | Nichollas/ Italo Santos |

CONTEÚDO

1	Introdução	4

1.1	Objetivos	4

1.1.1	Organização do Documento	4

2	Papeis e Responsabilidades	4

3	Plano de Configuração	4

3.1	Controle de Configuração	4

3.1.1	Estrutura do Repositório de Gerência de Configuração	5

4	Métodos de Identificação	6

4.1	Documentos	6

4.2	Versionamento	7

4.3	Baselines e Releases	7

5	Ambiente, Ferramentas e Infra-estrutura	7

5.1	Plano de Software	7

6	Estrutura de Branches do Projeto	8

# Introdução

Este documento descreve o Plano de Gerência de Configuração para o projeto de desenvolvimento do sistema AlumiGest — Sistema de Gestão para Vidraçaria e Esquadrias, destinado à empresa Alumiportas.

## Objetivos

O presente documento tem por objetivo apresentar a organização, nomenclatura, controle de branches e regras de versionamento para a gerência de configuração do projeto de desenvolvimento do sistema AlumiGest.

Este plano é destinado a todos os integrantes da equipe de desenvolvimento, ao Product Owner e ao orientador acadêmico do projeto.

### Organização do Documento

As seções subsequentes deste documento estão assim organizadas:

• Seção 2: Descreve os papéis e responsabilidades da gerência de configuração;

• Seção 3: Apresenta o plano de configuração, com a estrutura do repositório Monorepo no GitHub e controle de acesso;

• Seção 4: Define os métodos de identificação de documentos, versionamento semântico, baselines e releases;

• Seção 5: Especifica o ambiente de desenvolvimento, ferramentas e plano de software;

• Seção 6: Descreve a estratégia de branches (Git Flow adaptado) e políticas de proteção.

# Papeis e Responsabilidades

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Papel exercido de forma fixa por José Guilherme. Responsável por priorizar o Product Backlog, definir critérios de aceitação, intermediar a comunicação com o parceiro social (Thiago/Alumiportas) e validar as releases. |
| Gerente de Projeto / Scrum Master (LP) | Papel exercido de forma rotativa a cada sprint. Responsável por planejar e acompanhar a sprint, conduzir as cerimônias ágeis (Planning, Review, Retrospective), monitorar o Burndown (BRD) e apoiar a geração das baselines. |
| Testador / Quality Assurance (QA) | Papel exercido de forma rotativa a cada sprint (1 a 2 membros). Responsável por elaborar e executar os testes de aceitação (TEA), participar do Three Amigos e garantir o cumprimento do Definition of Done (DoD). |
| Desenvolvedor (DEV) | Papel exercido de forma rotativa pelos demais membros da equipe. Responsável pela implementação de código no backend (Java/Spring Boot) e frontend (TypeScript/PWA), respeitando o Git Flow e submetendo Pull Requests com testes. |

# Plano de Configuração

## Controle de Configuração

O controle de configuração do projeto AlumiGest será realizado por meio da plataforma GitHub, utilizando um repositório monorepo privado identificado pela sigla ALG. O acesso ao repositório é concedido exclusivamente aos membros da equipe de desenvolvimento e ao professor orientador, com permissões de merge restritas via Pull Requests protegidos.

### Estrutura do Repositório de Gerência de Configuração

A seguir é apresentada a estrutura definida para armazenamento dos artefatos do projeto no repositório Monorepo do GitHub:

repositório-alumiportas/
├── docs/
│   ├── sistema/
│   │   ├── 000-requisitos/
│   │   ├── 001-analise-projeto/
│   │   ├── 002-implementacao/
│   │   ├── 003-teste/
│   │   └── 004-gerencia-configuracao/
│   └── projeto-001/
│       ├── 000-gerencia-projeto/
│       ├── 001-atas-reuniao/
│       ├── 002-acompanhamento/
│       └── 003-teste/
├── backend/     (Código-fonte Java 21 LTS + Spring Boot 3)
└── frontend/    (Código-fonte TypeScript 5 + PWA)

O repositório é estruturado em monorepo, separando a documentação compartilhada de sistema dos artefatos de acompanhamento específicos do projeto e das pastas de código. A Tabela 3 detalha a finalidade de cada subdiretório.

| Diretório Principal | Subdiretório | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Sistema | 000-Requisitos | Documentos de requisitos, Casos de Uso, Product Backlog (PBL), User Stories, regras de cálculo e critérios de aceitação. |
|  | 001-Análise e Projeto | Documentos referentes à arquitetura package-by-feature, diagramas UML, modelo de dados relacional e especificações de API REST. |
|  | 002-Implementação | Documentação técnica de implementação, padrões de código e convenções de desenvolvimento. |
|  | 003-Teste | Documentação dos cenários de teste para as User Stories e critérios de testes de aceitação (TEA). |
|  | 004-Gerência de Configuração | Armazenamento do Plano de Gerência de Configuração (PGC) e diretrizes de versionamento. |
| Projeto-001 | 000-Gerência de Projeto | Armazenamento do Plano de Projeto (PPJ), cronogramas, EAP e apresentações. |
|  | 001-Atas de Reunião | Armazenamento das atas de reuniões (ATA) com o patrocinador Thiago e cerimônias de sprint. |
|  | 002-Acompanhamento | Subdiretórios por sprint contendo: plano da iteração (PIT), burndown (BRD), relatórios (RAP) e atas de review/retrospective. |
|  | 003-Teste | Armazenamento dos relatórios de execução de testes por sprint. |

# Métodos de Identificação

## Documentos

Todos os documentos disponibilizados no repositório devem ser identificados baseados na seguinte nomenclatura:

			<ID_ARTEFATO>-<NOME_ARTEFATO>

Onde:

• <ID_ARTEFATO>: Sigla padronizada do artefato conforme Tabela 4;

• <NOME_ARTEFATO>: Nome descritivo do artefato.

| ID_ARTEFATO | NOME_ARTEFATO |
| --- | --- |
| PPJ | Plano de Projeto |
| REQ | Documento de Requisitos |
| UCS | Documento de Casos de Uso |
| PBL | Product Backlog |
| TEA | Testes de Aceitação |
| PGC | Plano de Gerência de Configuração |
| PIT | Plano de Iteração |
| DRI | Documento de Riscos |
| ATA | Ata de Reunião |
| RAP | Relatório de Acompanhamento do Projeto |
| BRD | Burndown |

## Versionamento

O projeto AlumiGest adota o versionamento semântico (Semantic Versioning) no formato MAJOR.MINOR.PATCH, onde:

- MAJOR indica mudanças incompatíveis ou releases completas (Release 1 = v1.0.0, Release 2 = v2.0.0, Release 3 = v3.0.0);

- MINOR indica novas funcionalidades compatíveis;

- PATCH indica correções de bugs.

 As versões são registradas como tags Git no repositório GitHub. A documentação segue versionamento próprio, onde cada atualização incrementa o número da revisão registrado na tabela de revisões do documento.

.

## Baselines e Releases

Sempre que houver uma versão estável do software para testes ou uma documentação aprovada, deve ser gerada uma baseline com o objetivo de recuperar o estado em que ficou o código e a documentação. O projeto utiliza tags Git no GitHub para marcar baselines e releases.

As baselines devem seguir a seguinte nomenclatura:

B-ALG-v<MAJOR>.<MINOR>.<PATCH>-S<SPRINT>-<SEQ>

Onde:

- MAJOR.MINOR.PATCH: O identificador da versão seguindo o versionamento semântico.

- SPRINT: O número da sprint em que foi gerada a baseline.

- SEQ: O número sequencial da baseline dentro da sprint. Exemplo: B-ALG-v1.0.0-S03-01

As releases de sprint devem seguir a seguinte nomenclatura:

R-ALG-v<MAJOR>.<MINOR>.<PATCH>

Onde:

- MAJOR.MINOR.PATCH: O identificador da versão seguindo o versionamento semântico.

- Exemplo: R-ALG-v1.0.0 (Release 1 do sistema AlumiGest).

# Ambiente, Ferramentas e Infra-estrutura

## Plano de Software

| Software | Propósito | Ambiente | Release/Versão |
| --- | --- | --- | --- |
| Git | Sistema de controle de versão distribuído | Todos | 2.40+ |
| GitHub | Plataforma de hospedagem do repositório, Issues, Projects e CI/CD | Todos | Cloud |
| IntelliJ IDEA | IDE principal para desenvolvimento Java/Spring Boot | Desenvolvimento | 2024.x |
| VS Code | IDE para desenvolvimento frontend TypeScript e documentação | Desenvolvimento | 1.90+ |
| Java JDK | Kit de desenvolvimento para o backend | Desenvolvimento | 21 LTS |
| Spring Boot | Framework para desenvolvimento do backend web e APIs REST | Desenvolvimento | 3.x |
| Node.js | Runtime JavaScript para o frontend TypeScript/PWA | Desenvolvimento | 20 LTS |
| TypeScript | Linguagem para o desenvolvimento do frontend | Desenvolvimento | 5.x |
| PostgreSQL | Sistema gerenciador de banco de dados relacional | Desenvolvimento / Produção | 16+ |
| Flyway | Ferramenta de migrações e versionamento do banco de dados | Desenvolvimento | 10.x |
| Docker | Containerização do ambiente de desenvolvimento e produção | Todos | 24+ |
| MS Office / Google Docs | Elaboração de documentos do projeto | Todos | Atual |
| Google Stitch | Prototipação e design de interfaces | Design | Cloud |

# Estrutura de Branches do Projeto

O projeto AlumiGest adota o modelo Git Flow adaptado, com as seguintes branches:

main — branch de produção, protegida. Contém apenas código aprovado e estável. Merges são feitos exclusivamente via Pull Request com aprovação obrigatória.

develop — branch de integração contínua da sprint. Todo código finalizado é integrado aqui antes de ser promovido para release. Merges via Pull Request obrigatório.

release/* — branches de preparação de release. Criadas a partir de develop quando a sprint está completa. Permite ajustes finais e correções antes de ser integrada em main.

fix/* - Commits do tipo fix indicam que seu trecho de código commitado está solucionando um problema (bug fix), (se relaciona com o PATCH do versionamento semântico).

hotfix/* — branches para correções urgentes em produção. Criadas a partir de main e integradas tanto em main quanto em develop após a correção.

docs/* - Commits do tipo docs indicam que houveram mudanças na documentação, como por exemplo no Readme do seu repositório. (Não inclui alterações em código).

feat/*- Commits do tipo feat indicam que seu trecho de código está incluindo um novo recurso (se relaciona com o MINOR do versionamento semântico).

refactor/* - Commits do tipo refactor referem-se a mudanças devido a refatorações que não alterem sua funcionalidade, como por exemplo, uma alteração no formato como é processada determinada parte da tela, mas que manteve a mesma funcionalidade, ou melhorias de performance devido a um code review.

test/* - Commits do tipo test são utilizados quando são realizadas alterações em testes, seja criando, alterando ou excluindo testes unitários. (Não inclui alterações em código)

chore/* - Commits do tipo chore indicam atualizações de tarefas de build, configurações de administrador, pacotes... como por exemplo adicionar um pacote no gitignore. (Não inclui alterações em código)

Regras de proteção: merges em main e develop exigem Pull Request com pelo menos uma aprovação de revisão. Commits diretos nestas branches não são permitidos.

Referencia para gerir as Branches: https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/